Приложение

**Информация о реализации Плана по улучшению качества работы**

**БУК «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование пункта Плана | Информация о ходе исполнения пункта по состоянию на 1 декабря 2019 года(необходимо указать, что и когда сделано; если не сделано, указать причину и планируемый срок реализации) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Установлены дополнительные приборы отопления на 1 и 3 этажах | Май – сентябрь 2019 г |
|  | Выгородка помещения теплового узла  | Август 2019г |
|  | Косметический ремонт хореографического, репетиционного кабинетов на 1 этаже, кабинетов 3 этажа, коридоров 1 и 3 этажей | Июнь-сентябрь 2019 г |
|  | Косметический ремонт лекционного зала  | Август – декабрь 2019 г  |
|  | Восстановительный ремонт театральных кресел для лекционного зала | Ориентировочное окончание работ – декабрь 2019 г |
|  | Косметический ремонт холла и коридора 2го этажа, лестничного марша | Окончание работ 20.12.2019 г |
|  | Устройство защитного «козырька» над входом в здание | Октябрь 2019 г |
|  | Ремонт ступеней лестничного марша при входе на территорию | Июнь 2019 г |
|  | Гидропневматическая промывка канализационного выпуска | Сентябрь 2019 г |
|  | Размещение информационного стенда для посетителей | Август 2019 г |
|  | Замена стёкол в фойе учреждения | 2018 г |
|  | Ремонт туалетных комнат 1-го этажа | 2018 г |
|  | Косметический ремонт коридора 1-го этажа | 2018 г |
|  | Устройство цветочных клумб на площадке перед входом в здание | Май-сентябрь 2019 г |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о возможности участия в независимой оценке качества | План по улучшению качества работы ДК и СТ «Светоч» размещён на сайте учреждения. За несколько месяцев до проведения независимой оценки качества, планируется информирование людей о возможности участия в ней с помощью размещения объявлений на сайте учреждения, в группах в социальных сетях (одноклассники, вконтакте, инстаграм), на стенде в фойе учреждения, на культурно-досуговых и массовых, духовно-просветительских мероприятиях, проводимых в преддверии оценки. |
|  | Разработать и внедрить современные методы и формы работы с потребителями услуг, развивать новые направления деятельности с учётом пожеланий населения и возрастных категорий | В связи с приобретением мультимедийного проектора появилась возможность для проведения различных мероприятий с использованием видеоряда для лучшего восприятия обучающей информации детьми («Живой светофор» цикл познавательно-развлекательных программ для детей, которые посетило 580 чел. из БОУ СОШ № 27, 58, 141, 118; «Волшебный экспресс 01» цикл познавательно-игровых программ для БОУ СОШ № 118, 141, 58, 27, 45, которые посетило 478 детей; «Праздник Азбуки у нас!» цикл познавательно-игровых программ для БОУ СОШ № 27, 58, посетило 179 детей.)С успехом у детей внедряется новая современная форма мероприятия - «Развлекательный батл «23+8 феврамарта». Проведены 5 мероприятий для БОУ СОШ № 141, 58, 27, 118). С июня 2018 года для детей реализуется ещё одна новая форма мероприятия - «Пиратский квест» посетило 140 учащихся из БОУ СОШ ОАО, квест-игру для первоклассников «Путешествие в страну знаний» посетило 196 детей из БОУ СОШ ОАО.Продолжается работа на мультимедийном оборудовании. Разрабатываются интерактивные, познавательные программы для детей и молодежи с использованием видеомонтажа для более яркого насыщения мероприятий. Использование проектора на семинарах и презентациях культурно-просветительского отдела. Приобретен лазерный цветной принтер для информационной, наградной, рекламной печатной продукции, также используется для изготовления реквизита. **В декабре 2018 года за счет спонсорских средств был приобретен комплект активных акустических систем, обновлен комплект соединительных и коммутационных проводов для звукового оборудования, приобретено 4 радиосистемы для выездных мероприятий.** С обновленным комплектом проведено более 100 выездных мероприятий: "Станция "Победа!" цикл концертных программ для ветеранов и тружеников тыла, посвященная Дню Победы, которые посетило более 1000 человек; цикл развлекательных программ для детей и подростков, интерактивные квесты, мероприятия посетило более 500 учащихся из БОУ СОШ № 41, № 73, № 2, № 141, № 58 и т.д.; выпускные для старших классов "Выпускной the best", которые посетило более 300 человек; площадные праздничные программы, приуроченные к Дню города Омска "На слиянии двух рек" для КТОСов города, мероприятия посетило 1500 зрителей.  С марта по декабрь реализуется проект «Святые и святыни земли Омской». Проект проводится при поддержке Омской епархии Русской Православной Церкви и международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». В рамках проекта были проведены интерактивные семинары-экскурсии: 1. «Свято-Успенский кафедральный собор: история, святыни, методики. Священномученик Сильвестр Омский» (26 апреля и 20 июня, Свято-Успенский кафедральный собор); 2. «Собор Воздвижения Креста Господня: история, святыни, методики» (15 мая, Собор Воздвижения Креста Господня); 3. «Ачаирский Крестовый женский монастырь: история,святыни, методики» (27 июня, Ачаирский Крестовый женский монастырь), 4. «Воскресенский собор: история, святыни, методики. Святой праведный Стефан Знаменский» (20 сентября, Воскресенский собор); 5. «Исчезнувшая красота: история разрушенных храмов Омска. Святые и подвижники благочестия» (11 октября, Храм во имя иконы Божией Матери «Знамение»), 6. «Храм Рождества Пресвятой Богородицы: история, святыни, методики» (1 ноября, Храм Рождества Пресвятой Богородицы). Целью семинаров стало содействие совершенствованию профессиональной компетентности специалистов сферы культуры и образования в вопросах духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В семинарах приняли участие 320 человек. В рамках семинаров состоялось знакомство с историей храмов, проведена по ним экскурсия, а также представлена методика проведения экскурсии для детей. Также в рамках проекта экспонируется специально подготовленная передвижная выставка «Святые и святыни земли Омской» (10 баннеров на разборных стендах). Выставка знакомит со святынями Омской земли – храмами и соборами (существующими и утраченными), монастырями, иконами и святыми. Посетители выставки узнали об истории строительства и воссоздания Успенского и Воскресенского соборов; о существовавших до революции храмах в честь пророка Илии и Святой Троицы; о монастырях в Большекулачье, Ачаире, Татьяновке; о святом праведном Стефане Знаменском и святителе Сильвестре (Омском); об омских иконах Божией Матери «Ачаирская», «Материнское услышание». Выставка была проведена в Омском кадетском военном корпусе Министерства обороны РФ (18 и 20 июня), во дворце культуры «Светоч» (22 июня), БОУ г. Омска «СОШ № 78» (14 сентября), Воскресенском соборе (20 сентября), БОУ г. Омска «СОШ № 151» (21-26 сентября), БОУ г. Омска «Гимназия № 150» (27-29 сентября), «Горячеключевская СОШ» Омского района (7 октября), БОУ г. Омска «Гимназия № 12 им. В.П. Горячева» (8-12 октября), БУ ОО ДО «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток» (15-25 октября). Выставку посетило 2490 человек. В рамках проекта также создано и 29 ноября планируется к распространению среди 300 человек информационно-методическое пособие и мультимедийный диск «О святых и святынях земли Омской на уроках и внеурочных мероприятиях».**С февраля по ноябрь 2019 года реализован проект «Фестиваль творческих, исследовательских работ и проектов «Наследники о святых и святынях земли Омской».**Реализация стала возможна благодаря использованию такой формы работы как социальное партнёрство. Социальными партнёрами проекта стали Омская епархия Русской Православной Церкви и бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток».Номинации Фестиваля, в которых приняли участие дети – это фотография и видеоролик; работы-поделки ДПИ; поэзия и проза, исследовательские работы; проекты социально ориентированной деятельности. Для специалистов учреждений культуры и образовательных организаций была предусмотрена номинация «Методическая разработка уроков и событий внеурочной деятельности, проведенных с детьми и молодёжью».По каждой номинации для участников фестиваля были **проведены методические семинары-консультации (мастер-классы)**, на которых специалисты в данной области делились своим мастерством. Такие семинары позволили потенциальным участником фестиваля познакомиться и позаимствовать опыт у профессионалов своего дела. Все семинары-консультации проходили в творческой, одухотворенной атмосфере. Семинары состоялись в стенах дворца культуры «Светоч» 19 и 20 марта, 2,3,4 и 18 апреля.В рамках Фестиваля прошли также **интерактивные семинары-экскурсии по храмам города Омска**. Участники побывали в Казанском соборе (27 февраля), в храме святой великомученицы Параскевы (28 марта), в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (26 сентября). На семинарах специалистам учреждений культуры и образовательных организаций была рассказана история храма, проведена экскурсия по нему, раскрыта методика проведения занятия для детей. Каждый участник получил от организаторов методическое пособие по теме семинара. 27 июня состоялся интерактивный семинар-экскурсия «История образования и просвещения в городе Омске». Тематическая пешеходная экскурсия прошла по исторической части города. Участники узнали интересные факты об истории становления сферы образования в XIX – XX веках, об образовательных учреждениях того времени, познакомились с судьбами выдающихся деятелей образования и просвещения. **Итоговое мероприятие Фестиваля для детей состоялось 15 мая**. С приветственными словами к участникам обратились члены оргкомитета и жюри номинаций. Были заслушаны исследовательские и литературные работы, проекты, посвященные духовной истории и культуре нашего региона. Была организована интерактивная выставка поделок и фотографий, показаны самые яркие видеоролики фестиваля. Перед собравшимися выступили и творческие коллективы. Все ребята также поучаствовали в краеведческой викторине. Участниками итогового мероприятия стали боле 150 ребят в возрасте от 4 до до 22 лет из города Омска и 13-ти районов Омской области – Называевского, Исилькульского, Саргатского, Таврического, Шербакульского, Омского, Черлакского, Кормиловского, Одесского, Крутинского, Тюкалинского, Оконешниковского, Нововаршавского. **Итоговое мероприятие для взрослых участников Фестиваля состоялось 6 ноября**. В мероприятии приняли участие специалисты из города Омска и районов Омской области (Называевский, Саргатский, Омский, Черлакский, Павлоградский, Нововаршавский), приславшие в адрес оргкомитета Фестиваля методическую разработку уроков и событий внеурочной деятельности, проведенных с детьми и молодёжью. |